# Ingeniería del Software de Gestión  Cod. 5430490

Nacional 1Semana    Junio 2010	Tipo A

Apellidos:				Nombre:

Cada pregunta bien contestada vale 0,4 puntos; la respuesta errónea resta 0,20 puntos; la respuesta en blanco no puntúa. Conteste en la hoja de lectura óptica.

1.- En la estructura de un SI, qué nivel se concentra en el análisis de informes de resúmenes con medidas estadísticas y de excepciones.

- Nivel estratégico.

- Nivel táctico.

- Nivel operacional.

- Sistema de transacciones.

2.- La parte del Sistema de Información dedicada a dar soporte a las decisiones poco estructuradas, en las que no existen métodos claros para tomarlas, se denomina:

- Sistema de Información para la Gestión.

- Sistema de Apoyo a las Decisiones.

- Sistema de procesamiento de Transacciones.

- Sistema de Información para ejecutivos.

3.-¿Cuál de los siguientes elementos es el elemento fundamental de un Sistema de Información y su razón de ser?

- Los procedimientos.

- El equipo de soporte.

- Las personas o usuarios.

- La información.

4.- La gestión de los RRHH, a nivel táctico, debería dar soporte, entre otras, a la actividad de:

- Aplicar beneficios sociales a los empleados.

- Mantenimiento de los datos de los empleados.

- Gestión de las solicitudes de empleo.

- Inventario de cualificaciones de los empleados.

5.- El subsistema de gestión contable y financiera, en el nivel intermedio de decisiones, debería dar soporte, entre otras, a la siguiente actividad:

- Gestión del libro mayor contable.

- Control de inventario y de su coste.

- Gestión y control de presupuestos.

- Gestión de pagos y cuentas por pagar.

6.- El subsistema de control de almacén y producción, a nivel táctico, trabaja, entre otras, con la siguiente actividad:

- La información de control de calidad de materias primas y de los productos elaborados.

- La planificación de la capacidad de producción óptima.

- La recepción de las materias primas o componentes.

- Las compras de materias primas o componentes.

7.-¿Qué significa el término WBS?:

- Los responsables de cada actividad.

- Un diagrama de descomposición del trabajo.

- Una lista de hitos alcanzables

- Los procedimientos y estándares que se van a aplicar.

8.-¿Para la planificación de proyectos, qué técnica se enfoca en los eventos o sucesos en vez de en las actividades?:

- PERT.

- CPM.

- ERP.

- MIS.

9.- La parte de la holgura total que puede consumirse sin que por ello afecte a las siguientes actividades, se denomina:

- Holgura independiente.

- Holgura condicionada.

- Holgura libre.

- Holgura lineal.

10.- ¿Cuáles son los procesos principales en Métrica v3?:

- Planificación de SI, análisis de SI y diseño de SI.

- Planificación de SI, desarrollo de SI y mantenimiento de SI.

- Análisis de SI, diseño de SI y mantenimiento de SI.

- Diseño de SI, construcción de SI e implantación de SI

11.- En Métrica v3, los DFDs se utilizan en el proceso de:

- CSI.

- ASI.

- PSI.

- DSI.

12.- La ejecución de las pruebas unitarias del sistema pertenecen al proceso/interfaz de:

- Implantación y aceptación del sistema.

- Construcción del S.I.

- Mantenimiento de S.I.

- Aseguramiento de la Calidad.

13.-En cuanto a la ergonomía del diseño de la interfaz de entrada de una aplicación, es deseable:

- Recoger todos los datos necesarios, sin introducir errores.

- Maximizar el número de teclas pulsadas por el usuario.

- No permitir abreviaturas cuando se necesite una introducción rápida.

- Utilizar colores extremos.

14.-¿Qué criterio de cobertura lógica es el de menor coste, en número de ejecuciones del programa?:

- Decisiones.

- Condiciones.

- Sentencias.

- Condición múltiple.

15.-¿Qué prueba sirve para que el usuario pueda verificar si el producto final se ajusta a los requisitos por él fijados?

- Del sistema.

- De aceptación.

- De unidad.

- De integración.

16.-Las revisiones del producto NO incluyen:

- Revisiones técnicas.

- Inspecciones.

- Walkthroughs.

- Revisiones de gestión.

17.- En el proceso de inspección del software, en la etapa de Planificación, participan:

- Lector, secretario e inspector.

- Moderador, lector e inspector.

- Moderador y autor.

- Autor, lector secretario e inspector.

18.- En la etapa de Corrección de una Inspección, alguna de las tareas del autor es:

- Organizar, anunciar y conducir la reunión de presentación.

- Realizar una preparación del producto para una presentación técnica.

- Realizar cuestiones para clarificar lo más posible el producto.

- Resolver los defectos identificados.

19.- Las tareas de la actividad de Control de la Configuración, en la GCS, son:

- Identificación y documentación de la necesidad del cambio, nombrado de los EC y obtención de los EC.

- Identificación de los elementos de configuración (EC) y de las líneas base, nombrado de los EC y obtención de los EC.

- Identificación y documentación de la necesidad del cambio, obtención de los EC, y análisis y evaluación de la petición de cambio.

- Ninguna de las anteriores.

20.- ¿Cuál de las siguientes métricas es para la complejidad estructural de los módulos?:

- Densidad de control.

- Métricas de Halstead.

- Complejidad estructural.

- Número de caminos.

21.- EL proceso de reingeniería del software sigue un conjunto de pasos que se realizan en el siguiente orden:

- Análisis de código, ingeniería directa, recuperación de diseño y reestructuración.

- Ingeniería inversa, reestructuración, ingeniería directa y análisis de código.

- Análisis de código, reestructuración, ingeniería inversa, rediseño e ingeniería directa.

- Reestructuración, rediseño, ingeniería inversa e ingeniería directa.

22.- Uno de los niveles en los que se puede realizar la reestructuración es:

- Nivel de implementación.

- Nivel de auditorías.

- Nivel de seguridad.

- Nivel de gestión de configuración.

23.- ¿En qué tipo de mantenimiento se realizan actividades como por ejemplo la implantación de un nuevo sistema operativo?:

- Perfectivo.

- Correctivo.

- Adaptativo.

- Productivo.

24.- ¿Cuál de los siguientes NO es un tipo de mantenimiento según la definición del IEEE?:

- Correctivo.

- Productivo.

- Perfectivo.

- Preventivo.

25.- La línea base de producto se establece al finalizar la fase del ciclo de vida de:

- Codificación y las pruebas de integración.

- Diseño de alto nivel.

- Diseño detallado y la implantación.

- Ninguna de las anteriores.